CathyMini

Projet d'intégration ECOM

Conduite De Projet

Auteur	Date	Description
Florent Huguet	18/12/13	Version Initiale

# Introduction
Nous allons mettre en place un site de commerce en ligne qui permettra aux femmes d'acheter leur produit de protection hygiénique. Ce projet a été mené suivant les concept de la méthodologie agile Scrum, au vu du temps et de la taille de l'équipe.

# Organisation de l'équipe
L'équipe de projet est composé d'Anaelle Bernard, Corentin Dijoux, Florent Huguet, Pierrick Rassat et Yann Uzel.

Scrum master :

Nous avons choisi de ne pas désigner un seul Scrum Master, mais que chacun puisse être Scrum Master durant le projet. Ce choix avait pour but de permettre à chacun de se mettre dans ce rôle et qu'il ne soit pas assumé par une seule personne lors du projet.

Nom	Période
Corentin Dijoux	14/10/2013 (S42) - 27/10/2013 (S43)
Florent Huguet	28/10/2013 (S44) - 10/11/2013 (S45)
Pierrick Rassat	11/11/2013 (S46) - 24/11/2013 (S47)
Yann Uzel	25/11/2013 (S48) - 08/12/2013 (S49)
Anaelle Bernard	09/12/2013 (S50) – 20/12/2013 (S51)

Durée du sprint :

Nous avons choisit de faire des sprints de une semaine du Lundi au Lundi, afin d'avoir une meilleure réactivité sur les problèmes que nous pouvions rencontrer et pouvoir cibler des fonctionnalités chaque semaine. Nous avons choisit le Lundi comme jour de début et de fin de sprint car c'était le seul jour avec le Vendredi où nous étions tous présents à l'IMAG, car nous avons trois alternants dans le groupe. Nous ne voulions pas non plus couper le Vendredi par un changement de sprint, mais plutôt garder se jour pour nous réunir et nous concentrer sur le sprint actuel en ayant quelque jours avant et après pour commencer et finir les tâches.

# Sprint 0 terminé le 4 Novembre
Voici les billets que nous avons réaliser en préparation de se projet :
- Création du projet avec les librairies utilisées pour le développement ( Angular, bootstrap, maven … )
- Mise en place du serveur glassfish
- Mise en place d'un gestionnaire de version (Git via GitHub)
- Création d'une façade REST pour faire le lien entre le client et le serveur
- Implémentation des beans entity et mapping de la base de donnée
- Création des pages d'administration pour tester les beans sessions et les beans entity

On ne peut pas vraiment considérer ce sprint comme notre premier sprint, étant donné que nous n'avions pas réellement affecté les tâches à des personnes particulière.

# Sprint 1 du 4 Novembre au 11 Novembre
Voici la liste des billets que nous avons réalisé lors de se sprint :
- Ajouter un produit
- Éditer un produit
- Supprimer un produit
- Changer la quantité dans le caddie (IHM)
- Ajouter des produits aux caddies (IHM)
- Afficher la liste des produits
- Gestion de la session utilisateur (Java)
- Rechercher un produit par nom, type et prix

Et voici la liste des billets que nous avions prévu de faire pour se sprint mais que nous n'avons pas eu le temps de finir :
- Ajouter les informations à un produit (côté Administrateur)
- Peuplement de la DB via un fichier xml
- Supprimer produit du caddie (côté Client )
- Gestion des droits sur l'API REST
- Se déconnecter (IHM)
- S'inscrire (IHM)
- Se connecter (IHM)

Nous avons identifié de nombreux points positifs pour ce sprint.
D’abord la mise en place des outils permettant la gestion des ressources humaines et techniques du projet, avec notamment Github pour la gestion des versions du code et Trello pour la gestion des tickets et comme support du fonctionnement Agile.
Nous avons aussi noté une progression générale de l'équipe sur les technologies utilisés pour le projet (EJB/JPA, Angular, BootStrap, css, …) et une bonne cohésion entre les membres du groupe. Qui se traduit par une bonne entente général et de bon consensus sur les décisions prises
Nous avons aussi abordé les points négatifs de notre projet, et plus particulièrement la mise en route lente du projet à différents niveaux (codage et méthodologie agile) et les sprints commencé trop tard. Il a aussi été noté la mauvaise évaluation de la quantité de travail possible pour le groupe sur un seul sprint, ainsi que la description des tâches trop générales qui rend difficiles leurs évaluations sur des sprints de petite.

Enfin nous avons défini les points qu'il nous fallait améliorer pour les sprints suivants :
D'abord avoir des tâches plus précises dans leurs descriptions afin de ne pas avoir d’ambiguïté sur le travail à faire. Ensuite améliorer notre évaluation du nombre de tâche réalisable sur un sprint. Enfin améliorer l'écoute entre les membres du groupe pour facilite le travail de chacun.

# Sprint 2 du 11 Novembre au 18 Novembre
Voici la liste des billets que nous avons réalisé lors de se sprint :
- Peuplement de la base de donnée via un fichier XML
- Se déconnecter (IHM)
- S'inscrire (IHM)
- Se connecter (IHM)
- Gestion droit pour les membres (redirection login)
Et voici la liste des billets que nous avions prévu de faire pour se sprint mais que nous n'avons pas eu le temps de finir :
- Ajouter des informations produit
- Afficher la galerie
- Supprimer un produit du caddie

Nous avions aussi commencé une tâche sur plusieurs sprint qui était :
- Modification de la version bootstrap utilisée
- Panneau de recherche

Par rapport au précédent sprint nous avons retenu une meilleure organisation du groupe, ainsi qu'un nombre de billet non-terminés moins important que lors de la précédente semaine.
Nous avons cependant noté un base du travail effectué par rapport à la semaine précédente, en partie due à un travail plus important demandé dans d'autres matières.
Nous avons donc par conséquent décidé d'améliorer notre gestion du temps de travail pour les prochains sprint.
Lors de ce spring nous avons rencontrer d'important problème avec le gestionnaire de version Github.
# Sprint 3 du 18 Novembre au 25 Novembre
Voici la liste des billets que nous avons réalisé lors de se sprint :
- Affichage des informations produits (Admin)
- Panneau de recherche
- Rechercher un produit par marque
- Ajouter les informations du produits
- Améliorer la sécurité en protégeant les informations utilisateurs
- Droit d'administration
- Ajouter produit au caddie (Serveur)
- Passage de bootstrap 3 à 2 (Client)
Pas de tâche prévu mais non fini pour ce sprint.

Le faite d'avoir terminé toute les tâches qui avaient été prévu pour ce spring, nous montre que nous arrivons a beaucoup mieux estimer nos capacités de travail. On note encore une amélioration des connaissances dans les outils et technologies utilisés. Nous avons choisit de revenir sur nos décisions techniques (bootstrap) qui nous a coûté du temps.
- Cohésion d'équipe autour du beaujolais nouveau
Remarque :
L'harmonisation des technologies utilisées a été fastidieuse et n'aurait pas du arriver. Elles auraient du être harmoniser dès le début.

# Sprint 4 du 25 Novembre au 2 Décembre
Voici la liste des billets que nous avons réalisé lors de se sprint :
- Supprimer produit du caddie (IHM/Serveur)
- Fusion de deux caddies (Serveur) si un utilisateur se connecte après avoir mis des articles dans son caddie
- Afficher un produit avec tout ses détails
- Éditer les informations générales du profil (Pour un client)
- Ajouter un achat ou un abonnement a un client
Et voici la liste des billets que nous avions prévu de faire pour se sprint mais que nous n'avons pas eu le temps de finir :
- Espace client: ajouter adresses de livraison
- Ajouter info de paiement
- IHM chaîne de paiement
Nous avions aussi commencé une tâche sur plusieurs sprint qui était :
- Accueil
- Recherche sur le flux
- Changer quantité produit caddie

Nous avons eu des retours suite à notre demande, sur notre cahier des charges et nous avons donc put le modifier en conséquence.
Cependant nous n'avions pas anticipé le temps de travail pour la réalisation des documents. Ainsi qu'une prise en compte trop tardive d'un mauvais choix de conception (Un seul caddie côté serveur, alors que nous voulions en utiliser plusieurs côté IHM). Nous avons de nouveau eu des problèmes sur l'estimation de notre capacité de travail par rapport à notre temps disponible.
Nous avons prit la décision de travailler plus sur ce projet, étant donné l’allégement des cours et du travaille des autres matières. Ainsi que de mettre plusieurs personne sur une même tâche, pour résoudre les problèmes plus rapidement

# Sprint 5 du 2 Décembre au 9 Décembre
Voici la liste des billets que nous avons réalisé lors de se sprint :
- Rechercher un produit sur le flux
- Éditer adresses de livraison
- Ajouter des adresses de livraison ()
- Éditer les informations générales du profil (Pour un client)
- Éditer abonnement
- Ajouter des produits à un abonnement
- Documentation : Prioriser les tâches
- Changer quantité produit du caddie (Serveur)
- Changer quantité produit dans abonnement
Et voici la liste des billets que nous avions prévu de faire pour se sprint mais que nous n'avons pas eu le temps de finir :
- Accueil : récupérer des articles dans la base de données et les afficher

Le faite d'avoir mit plusieurs personne en même temps sur certaines tâches a été efficace.
D'un autre côté nous avons encore eu une modification de conception (Caddie, Abonnement et Article) et nous avons consacré trop de temps aux articles par rapport à leurs priorités.
Nous trouvons que notre progression générale sur les tâches est satisfaisante, mais la charge de travail restante reste encore importante

# Sprint 6 du 9 Décembre au 16 Décembre
Voici la liste des billets que nous avons réalisé lors de se sprint :
- Gestion des erreurs pour guider l'utilisateur
- Créer un abonnement
- Overlay pour un produit
- Accueil
- Pop-up pour le choix de l'envoie d'un produit lors d'un ajout.
Et voici la liste des billets que nous avions prévu de faire pour se sprint mais que nous n'avons pas eu le temps de finir :
- Ajout d'une image pour un produit

Pour notre dernier sprint presque tout les billets ont été terminés. Mais les dossiers ne sont pas tout à fait fini, il manque encore des détails et des changements on été fais sur la conception. Et une partie du groupe ont des problèmes pour savoir exactement ce qu'ils font.

# Sprint 7 du 16 Décembre au 19 Décembre
Nous avons profité de cette semaine bloqué pour le projet d'ECOM, pour nous regroupé afin de régler les derniers problèmes et dernière chose importante. Nous avons donc défini au début de chaque journée les tâches à effectuer pour la journée. Étant donné que nous étions dans la même salle toute la journée, nous n'avons pas vraiment utilisé Trello, nous avons noté sur le tableau la liste des tâches.

Voici la liste des tâches que nous avons réalisé lors de ces trois jours :
- Caddie/Abonnement
- Administration liste des utilisateurs
- Administration liste des abonnements
- Feedback sur pop-up d'adresse
- Améliorer l'esthétique de l'accueil
- Rajout de l'historique d'achat et d'abonnement (Pour un client)
- Reset Password
- D'avantage de notification
- Bouton « Ajouter au Caddie »
- Finalisation Abonnement et débogage
- Chaîne de Paiement
- CGU/CGV
- Applicateur (IHM)
- Améliorer l'esthétique du bas de page
- Améliorer l'esthétique des tries
- Nom et Prénom sur les adresses
- FAQ
# Conclusion

Faut il une conclusion ? A priori non pour moi.